U M O W A Nr ...........

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

W dniu ......... w Bartoszycach pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu której działa:

1. Krzysztof Nałęcz			 - Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Jarosława Sielawy

a

......... zam. ul. ............ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: .........., zwanym dalej

„Wykonawca” na podstawie udzielonego zamówienia publicznego  w trybie „przetargu

nieograniczonego”, została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a „Wykonawca” przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia kompleksowego

nadzoru inwestorskiego nad …………………………………………………………………………… w Bartoszycach” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w kompletnej dokumentacji projektowej

budowlano-wykonawczej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.

3. Do obowiązków „Wykonawcy” należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.Dz.U.z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn.zm.)

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy i wszelkich zasad bhp.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1. rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy

2. zakończenie robót i odbiór przedmiotu umowy - .................................... (nie później niż 20.12.2011r)

§ 3

REALIZACJA UMOWY

1. Funkcję inspektorów nadzoru sprawować będą:

a) Inspektor Nadzoru robót ............................ – oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do

nadzorowania robót ....................nr ............. z dnia ...........r wydane przez ..........................

b) Inspektor Nadzoru robót ............................ – oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do

nadzorowania robót ....................nr ............. z dnia ...........r wydane przez ..........................

2. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektorów

Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to „Wykonawca” zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej

wysokości.

§ 4

WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie procentowej, które wynosi:

Netto ......... %+ .......% VAT = ............ % od wartości netto wykonanych robót na inwestycji (słownie:

................................złotych)

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawionych, po odbiorze części robót wykonanych przez Wykonawcę udokumentowanych częściowym protokołem odbioru.

3. Płatność za faktury będzie następowała w terminie do …………. dni od daty złożenia rachunku w sekretariacie

Zamawiającego.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia:

1) podstawowe obowiązki i prawa określone są w art. 25, 26, 27 Prawa budowlanego (t.j.Dz. U.z

2006r Nr 156, poz.1118 ),

2) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,

– koordynator zespołu oraz w razie bieżącej potrzeby inspektorzy nadzoru innych branż.

3) zapoznanie się z decyzją - pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową

4) w przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego, który zwróci się niezwłocznie do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia    lub korektę

5) w razie potrzeby Wykonawca zwróci się do Projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupełnienie    braków bądź skorygowanie wad wykrytych w trakcie takiego badania bądź analizowania. Wykonawca

jest obowiązany do zapewnienia koordynacji i współdziałania nadzoru autorskiego z nadzorem

inwestorskim.

6) w razie potrzeby stawianie się na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i

Wykonawcy robót

7) podstawowym środkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy będzie przekazany w

dniu wprowadzenia Wykonawcy robót na budowę Dziennik Budowy, który stosownie do Prawa

Budowlanego winien być przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robót. Dziennik ten

winien być regularnie czytany przez inspektorów nadzoru, którzy powinni:

- otrzymywać i przechowywać jego kopie;

- dokonywać własnych wpisów, potwierdzających lub korygujących wpisy Wykonawcy oraz bieżącą

działalność Wykonawcy;

- przekazywać Zamawiającemu kopie wpisów do dziennika budowy.

8) wpisy inspektorów nadzoru winny w pierwszym rzędzie dotyczyć:

- wypełnienia rzeczowych i formalnych wymagań wynikających z umowy z wykonawcą robót w

odniesieniu do zezwoleń, świadectw jakości

- postępu robót;

- kontroli jakości robót;

- bezpieczeństwa robót, personelu, stron trzecich, sąsiedztwa.

9) kontrolowanie i rozliczenie finansowo- rzeczowe budowy (w tym sprawdzanie kosztorysów

powykonawczych, obmiarów, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokole odbioru  częściowego   będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę, parafowanie faktur wystawionych   przez Wykonawcę robót )

10) uczestniczenie w wprowadzeniu wykonawcy na budowę i w odbiorach obiektu we wszystkich

fazach tj.

a) w okresie budowy, kiedy na bieżąco sprawdza się jakość i ilość wykonanych robót, w tym ze

szczególną starannością roboty, do których dostęp w przyszłości będzie utrudniony ( podlegające

zakryciu i zanikające),

b) po zgłoszeniu robót do odbioru, kiedy sprawdza się kompletność i prawidłowość wykonania w

postaci zgromadzonych przez kierownika budowy (robót) prób i badań wykonanych robót;

c) w czasie odbioru (końcowego) połączonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to zamawiający

jest obowiązany wykryć wady jawne, których nie wykrył w dwóch poprzednich fazach

11)sprawdzanie kompletności i jakości dokumentacji powykonawczej i przekazanie po

sprawdzeniu Zamawiającemu

12) kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie.

13) nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów, prób i odbiorów częściowych, rozruchu i odbioru

końcowego.

14) koordynacja i nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi różnych

branż.

15) wykrywanie, notyfikacja, rejestracja, kontrola i koordynacja usuwania wad w trakcie realizacji

budowy oraz w okresie gwarancyjnym.

16) nadzór w okresie gwarancyjnym, potwierdzanie usunięcia wad.

17) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót , wykona inwentaryzację budowy oraz

ustali wartość wykonanych przez wykonawcę robót w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego ,

faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartość nie użytych i

pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych a także przygotuje      kosztorysy inwestorskie na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót.

18) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego celem podjęcia stosownych decyzji co do zlecenia

wykonawcy robót, robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót w

przypadku zajścia konieczności ich wykonania

19) nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi

20) egzekwowanie działań Wykonawcy robót zapewniających przestrzeganie podczas trwania budowy

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3,

oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem

Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych

wymienionych w pkt. 1 § 1 niniejszej umowy.

§ 6

ROBOTY DODATKOWE

Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to „Wykonawca” powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.

Bez zgody Zamawiającego „Wykonawca” nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie

przed awarią, to Zamawiający upoważnia „Wykonawcę” do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie w jego imieniu, z tym że wartość kosztorysowa tych robót nie może przekroczyć … % wartości umownej, zaś „Wykonawca” zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie 3 dni.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek Wykonawcy lub Projektanta.

2. „Wykonawca” może odstąpić od umowy w wypadku gdy roboty nie zostaną rozpoczęte w terminie 30 dni od daty wskazanej w pkt 3, § 1 niniejszej umowy lub w wypadku zaistnienia przerwy w robotach trwającej ponad 90 dni z przyczyn od niego niezależnych.

§ 8

ZMIANY UMOWY

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 9

INTERPRETACJA UMOWY

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo

Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

SPORY STRON

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

„Wykonawca” i dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Podpis: ..................................... 					Podpis: ......................................

KONTRASYGNATA:

Podpis: ..........................................