Umowa  nr…………..

zawarta w dniu 05 stycznia 2011 roku w Bartoszycach  pomiędzy:

Gminą Miejska  Bartoszyce ul. Boh Monte Cassino 1 11 – 200 Bartoszyce , zwaną dalej "Zamawiającym"  i reprezentowaną przez:

Krzysztofa Nałęcza					Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Jarosława Sielawy			Skarbnika

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

-   ……………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach, woj. warmińsko – mazurskie, zgodnie z projektem technicznym, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą.

§ 2

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany przedmiar robót  oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne  stosowane na placu budowy.

§ 3

  - Terminy wykonania robót ustala się następująco :

    - Termin przekazania placu budowy: ………………..r.

    - Termin zakończenia robót:	…………………………….

  - Za termin zakończenia całości zadania określonego niniejszą umową, uważa się datę wydania decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach  udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku.

§ 4

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt licznik zużycia wody oraz będzie ponosił koszty dostawy wody i energii elektrycznej w okresie realizacji zadania.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

§ 5

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest inspektor nadzoru: ………………………….zamieszkały ………………., 
…………………………

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy ………………………. zamieszkały ……………………………….posiadający uprawnienia budowlane.

§6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

  - roboty  – do wartości ceny ryczałtowej brutto określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie;

  - urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy potwierdzające zakres oraz sumy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych wskazanych w kosztorysach ofertowych.

- Materiały i urządzenia, wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać : wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektu, oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych co do jakości.

- Ostateczny dobór materiałów wykończeniowych (tynki, farby, płytki ceramiczne, panele podłogowe, oprawy oświetleniowe itp.) oraz stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………… zł (słownie zł: ………………………….) zgodnie z przyjętą ofertą, w tym: należny  podatek VAT .

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny ryczałtowej brutto określonej w ust. 1 w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 10

- Rozliczanie robót może odbywać się fakturami przejściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym według zaawansowania robót potwierdzonych protokołem odbioru przez inspektora nadzoru, przy czym kwota dla danego etapu robót, łącznie dla wszystkich faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

- Faktury te będą regulowane w terminie do …….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedstawiającego wykonane w danym okresie roboty.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach, w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. Faktura końcowa będzie płatna w terminie ……….. dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 11

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

- Wykonawca zawiadomi na piśmie o odbiorze końcowym Zamawiającego.

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu do 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający odstąpi od czynności odbioru całego zadania lub dających się wyłączyć jego części. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad ;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności  odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych .

- Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po  upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie   usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie    zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W okresie gwarancji wykonawca usuwa bezpłatnie wszystkie wady w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 12

Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego, za wyjątkiem § 10, ust. 3 niniejszej umowy, może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 13

- Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy tj. ……………………….. zł w formie ……………………...

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest w 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś w 70 % przeznaczone jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

- W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 11 ust. 5 niniejszej umowy, a pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie  pięciu  lat  od daty odbioru końcowego robót.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 
……………miesięcy a na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty uzyskania przez Zamawiającego decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku .

- Usterki i wady przedmiotu umowy ujawniające się w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę w terminie do ……….dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót.

- Usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

  - W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady.

  - Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie umowy, a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych, jak również wady powstałe na skutek błędów w dokumentacji oraz nieprzestrzegania warunków określonych w kartach gwarancyjnych .

  - Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodują utratę praw z gwarancji.

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 16

- Wykonawca może podzlecić roboty tylko podwykonawcom wskazanym w ofercie. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to były działania własne.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten  zakres robót w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego czasu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 17

- Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji .

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych  zastrzeżeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Wykonawca zaniechał realizacji bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

- Wykonawca do realizacji zamówienia nie stosuje surowców i materiałów wskazanych w ofercie lub odmawia podania świadectwa pochodzenia towaru.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się w terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.

- W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron wykonane roboty oraz materiały opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność.

- Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

§ 18

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 19

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy sąd powszechny w Olsztynie.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy - Prawo zamówień publicznych i inne ogólnie obowiązujące przepisy.

§ 22

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, z czego otrzymują: 1 egz. Wykonawca a 3 egz. Zamawiający.

Wykonawca 								Zamawiający