UMOWA NR

Zawarta w dniu…………………………….2016 roku w Bartoszycach pomiędzy:

Gminą Miejską Bartoszyce 11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1. NIP 743 18 62 678 zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez:

Pana Piotra Petrykowskiego                Burmistrza Miasta Bartoszyce

przy kontrasygnacie Jarosława Sielawy     Skarbnika Miasta Bartoszyce

a firmą

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

–

o następującej treści:

1

§

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr …………………………. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi gminnej nr 201093N ul. PCK w Bartoszycach. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1. Integralnymi częściami niniejszej umowy, opisującymi szczegółowo przedmiot zamówienia są:

1.1 Opis Przedmiotu zamówienia - Program inwestorski;

1.2 Oferta Wykonawcy z dnia __.__.____ r.

§ 2

- Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie własnego projektu Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 ze zm.).

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, 
w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, 
o których mowa w ust. 3.

4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm).

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia jej podpisania: - projekt budowlany przebudowy – 1 miesiąc od daty podpisania umowy - realizacja remontu – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję rozwiązania projektowego.

3. Wykonawca w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia cztery egzemplarze, zaopiniowanego przez właściwy organ, projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm).

4. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu:

4.1 Projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 2016 poz. 290 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami)

4.2 Projekt wykonawczy sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 
z 2000 r. poz. 735 ze zmianami),

4.3 Program Zapewnienia Jakości (dalej: „PZJ”).

5. Rozpoczęcie robót nastąpi w najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu wykonywania robót.

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie fakt zakończenia robót albo usunięcia wad i usterek w dniu ich fizycznego zakończenia.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie.

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę.

9. Realizacja zamówienia, od dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (codziennie), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji robót. W przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych), termin ten może ulec przedłużeniu 
o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 1.

§ 4

1. W związku z wykonywanymi robotami, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót”, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim 
w obrębie odcinka robót, od daty ich rozpoczęcia do czasu protokolarnego odbioru robót w ramach każdorazowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

3.1 roboty objęte umową,

3.2 odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 5

- Strony wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 	zł netto, plus należny podatek VAT 
23 % w wysokości 	zł, co łącznie stanowi kwotę brutto	zł (słownie: 	)

- Wynagrodzenie ogółem oraz ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia stanowią ryczałt, który bez względu na okoliczności nie ulegnie zmianie podczas realizacji zamówienia z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy zostanie rozliczone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu 
o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Zamawiający nie przewiduje częściowych płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

- Odbiór nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę kompletnego operatu kolaudacyjnego z kompletem badań Wykonawcy i pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wyznaczony termin odbioru może ulec zmianie o czas niezbędny na wykonanie badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się dokonanie potrąceń (obniżenia wartości robót) zgodnie z ustaleniami. Do wyliczenia wartość potrąceń należy przyjąć cenę jednostkową brutto.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru ostatecznego - sporządzony przez Zamawiającego, potwierdzony/podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wykonanych robót. Dopiero po usunięciu wad i usterek będzie możliwy odbiór całości robót będących przedmiotem niniejszej umowy – bez względu na ilość stwierdzonych wad 
i usterek.

- Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony oryginałem protokołu odbioru ostatecznego wraz dowodem, o którym mowa w § 7 ust. 12.

- Faktura wystawiana przez Wykonawcę za wykonane zamówienie będzie przez Zamawiającego zrealizowana nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 5, obniżać będą wartość faktury.

10. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów określonych w ust. 8. Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnień.

- Zamawiający zastrzega, że bez jego zgody, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności.

- W przypadku zmiany procentowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

§ 6

- W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce  oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana

- Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca wyznacza Pana	wskazanego w ofercie jako Główny Projektant, którego Wykonawca upoważnia do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania dokumentacji 
projektowej. Będzie on również pełnił obowiązki Projektanta w myśl art. 20 Prawa Budowlanego.

§ 7

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie	, które zostaną wykonane przy 
udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

4.2 termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1;

4.3 umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4.4 umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

4.5 umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

4.6 umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 6 ust. 1.

5. Niezgłoszenie	pisemnych	zastrzeżeń	do	przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 4

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę, wydruk z rachunku bankowego.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

17.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

Albo

17.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

Albo

17.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres …….. miesięcy od dnia dokonania odbioru częściowego zamówienia;

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

6. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią będzie w takim przypadku obciążał Wykonawcę.

7. Po okresie gwarancyjnym Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego (protokół odbioru) pojedynczych zleceń, polegającego na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 4 ponad czas tam określony, liczone za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.1,

1.2 za zwłokę w rozpoczęciu robót ponad czas określony zgodnie z § 3 ust. 5, 
w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,

1.3 za zwłokę w zakończeniu robót ponad czas określony zgodnie z § 3 ust. 1, 
w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,

1.4 za zwłokę w usunięciu stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek ponad czas określony przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 8, w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,

1.5 w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności,

1.6 w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

1.7 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

1.8 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

1.9 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 10,

1.10 za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1.

- Zamawiający potrąci należną mu karę z dowolnej należności (faktury) przysługującej Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:

1.1 Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał do zatwierdzenia czterech egzemplarzy zaopiniowanego przez właściwy organ projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

1.2 Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał czterech egzemplarzy projektu wykonawczego.

1.3 Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał pięciu egzemplarzy projektu budowlanego.

1.4 Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przystąpił – w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 5 – do realizacji zleconych robót oraz nie podjął się ich wykonania w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywającego do rozpoczęcia robót;

1.5 Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie, przerwał realizację zamówienia 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

1.6 Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, 
o których mowa w § 7;

1.7 wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

1.8 Wykonawca dopuścił się nieuzasadnionej zwłoki w realizacji poszczególnego zamówienia dłuższej niż 5 dni,

1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 7 i 8.

1.10 Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z ST oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część zamówienia wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§ 11

1. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo:

1.1 nakazać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

1.2 zmienić ilość egzemplarzy opracowań, 
a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, 
w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:

2.1 wycenę prac projektowych objętych poleceniem zmiany, a nie ujętych w tabeli opracowań projektowych,

2.2 propozycję modyfikacji Harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań Umownych 
z uzasadnieniem ewentualnej zmiany terminu przekazania opracowań,

2.3 dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 oraz 6 – jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub zmniejszenie wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w Tabeli opracowań projektowych zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi pozycji 
w Tabeli opracowań projektowych nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w Tabeli opracowań projektowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego kalkulację indywidualną wykonaną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Tabeli opracowań projektowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywiązania się ze zobowiązań Umownych lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

- Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 3, Przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi w ciągu 5 dni roboczych jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany 
i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę.

- Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 oraz 6 Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje o tym Wykonawcę i uzgodni z nim nową wycenę.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie 
z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych 
z interesem Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót błędów i braków w dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zapewni ich sporządzenie w ramach rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przez osoby wskazane w ofercie, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 6, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 9 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności powstałych w trakcie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni ich opracowanie przez osoby wymienione w ofercie, na koszt Zamawiającego.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 8 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 9 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

§ 12

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

2.1 informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

2.2 informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

2.3 informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego 
i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych 
w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

2.1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej „Utworami”;

2.2 zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.3 zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje:

3.1 z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części przedmiotu Umowy, oraz

3.2 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

3.3 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
w tym w szczególności innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

3.3.1 utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, itd.),

3.3.2 zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3.3.3 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

3.3.4 wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

3.3.5 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

3.3.6 nadawanie za pośrednictwem satelity,

3.3.7 reemisja,

3.3.8 wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

3.3.9 wykorzystanie w utworach multimedialnych,

3.3.10 wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,

3.3.11 wprowadzanie zmian, skrótów,

3.3.12 sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

3.3.13 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2016r. Nr 90, poz. 666, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego, w zależności od przypadku.

§14

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na cesje wierzytelności musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 6 ust. 2 wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie.

- Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić 
w następujących przypadkach:

4.1 zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

4.2 zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

4.3 o charakterze niezależnym od Stron,

4.4 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

4.5 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

4.6 której nie można przypisać drugiej Stronie.

4.7 Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

4.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

4.9 powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 4 wywarła wpływ.

6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować na poniższe dane teleadresowe:

7.1 Zamawiający: Gmina Miejska Bartoszyce  adres: 11-200 Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1. 	numer faksu 	adres e-mail: …………………………………………..

7.2 Wykonawca: 	, adres: 	,

numer faksu:           	adres e-mail: 	,

8. W przypadku zmiany wskazanych w ust. 7 danych teleadresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane teleadresowe

uważa się za skuteczne.

§ 16

- Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, trzech dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

Wykonawca:		Zamawiający: