Załącznik nr 2 do  siwz			UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ……………………… roku w Bartoszycach  pomiędzy:

Gminą Miejską  Bartoszyce ul. Boh Monte Cassino 1 11 – 200 Bartoszyce, reprezentowaną przez:

Piotra Petrykowskiego				Burmistrza Miasta Bartoszyce
przy kontrasygnacie Jarosława Sielawy			Skarbnika Miasta Bartoszyce

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej "Wykonawcą" i reprezentowany przez:

………………………….. 						…………………

została zawarta umowa następującej treści.

§1

Definicje

Przez użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie  etapu robót, potwierdzone  protokołem, który  zawiera ocenę wykonania robót.

5. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów  częściowych.

6. Wada - cecha powodująca zmniejszenie wartości wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami 	technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi 	przepisami prawa.

7. Gwarancja - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną 
w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku nie wykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  modernizacji budynku położonego w Bartoszycach przy ul. Cynkowej 2.

2. W zakresie prac modernizacyjnych należy:

1) zbić całość tynków ścian zewnętrznych budynku celem osuszenia ścian,

2) obniżyć wokół budynku teren na głębokość 20cm poniżej poziomu parteru,

3) odcinkami długości 2.0m fundament wokół budynku odkopać ręcznie oczyścić 
z ewentualnej ziemi i pozostawić do wyschnięcia, po wyschnięciu wykonać rapówkę cementową zatartą na gładko, po przeschnięciu wykonać izolację LEPBITEM docieplić styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr.10cm i zewnątrz zabezpieczony folią kubełkową, wystającą część nad terenem styropian zabezpieczyć siatką z klejem 
i zagruntować LEPBITEM,

4) rozebrać piece parteru i kominek,

5) usunąć podłogi na całości parteru, usunąć istniejący grunt na głębokość 47cm, oczyścić ściany fundamentowe, uzupełnić ewentualne ubytki i pozostawić do wyschnięcia.

6) po wyschnięciu ścian fundamentowych poniżej poziomu posadowienia parteru wykonać izolację poziomą budynku, wykonać ją można dwoma sposobami:

a) metoda grawitacyjna

b) metoda ciśnieniowa,

7) rozebrać istniejące przepierzenia na poddaszu, zerwać podłogę usunąć polepę ze stropu nad piętrem dokładnie oczyścić i pozostawić do wyschnięcia,

8) usunąć istniejący tynk z sufitów trzcinowo- wapiennych,

9) zdjąć dachówki z dachu i poszycie deskowe sprawdzić dokładnie stan konstrukcji dachowej, elementy uszkodzone wymienić, zagruntować dwukrotnie całość konstrukcji dachu i stropu zabezpieczając przed kornikami, pleśnią i zwiększyć ognioodporność konstrukcji soltoksem,

10) nowe poszycie deskowe dachu z desek obrzynanych gr.20mm przed przybiciem na dachu zabezpieczyć dwukrotnie soltoksem,

11) przed przystąpieniem do wykonania nowego pokrycia dachu należy wykonać konstrukcję dwóch wyłazów dachowych. Nowy dach musi być wysunięty poza szczyt budynku na długość 40cm, deski przed ewentualnym przeciekiem pokrycia dachu zabezpieczyć folią paroprzepuszczalną lub folią Bauder THERMOFL z PCV-P , przybić kątr łaty, łaty i pokryć nową dachówką.

3. Po zabezpieczeniu budynku przed deszczem można przystąpić do dalszych robót

budowlanych:

1) wykonać uzupełnienie ubytków cegieł w ścianach zewnątrz, następnie wykonać obustronny szpryc cementowy gr. około centymetra celem wzmocnienia ścian,

2) wykonać nową instalację elektryczną podtynkową w lokalach mieszkalnych, instalację wewnętrzną RTV i instalację domofonową,

3) wymienić wewnętrzną linię zasilającą od złącza do zabezpieczenia w lokalu z przebudową tablic licznikowych,

4) ocieplić strop nad piętrem(poddasza) wełną mineralną gr.20cm,

5) wykonać podłogę na poddaszu i piętrze płytami OSB gr. 30mm- w miejscu łazienek wodoodporną,

6) wykonać podkład pod podłogi parteru- zgodnie z przekrojem,

7) poszerzyć otwory drzwiowe by były zgodne z warunkami technicznymi, wykucie otworów 
w ścianach nośnych piętra w pomieszczeniu łazienek oraz przesunięcie 
w pomieszczeniu1.4 otworu okiennego, roboty te pokazane na rzutach parteru i piętra , nad otworami nadproża prefabrykowane typu L19,

8) wykonać ścianki działowe celem wydzielenia pomieszczeń na łazienki na piętrze i parterze,

9) ruszt stalowy obudowany od strony łazienki płytami KG odpornymi na wilgoć a ze strony kuchni zwykłymi, w środku wełna mineralna.

10) wykonać tynki cementowo-wapienne na ścianach zewnętrznych budynku wewnątrz kat. III a na zewnątrz kat II. Na sufitach tynk z płyt KG gr.12.5mm. i szpachla gipsowa

11) zamontować okna i drzwi,

12) na istniejących ścianach wewnętrznych wykonać przecierkę naprawić ubytki 
i przygotować do malowania,

13) wykonać wiatrołap przed wejściem do budynku następująco: fundamenty i ściany fundamentowe betonowe, ściany parteru –słupki z cegły 25x25cm, pomiędzy słupkami do wysokości 81cm ścianka z cegły gr. 12.5cm, wyżej do wieńca luksfery, wieniec żelbetowy 20x25cm, na wieńcu wiązary dachowe krokwiowo- jętkowy o nachyleniu 35°, jętki stanowią konstrukcję stropu, pokrycie dachówką ceramiczną, dach budynku od strony wejścia przedłużyć poza ścianę na odległość 70cm. Strop ocieplić wełną mineralną gr.10cm, od dołu folia budowlana ,pod dachówką folia paroprzepuszczalna, strop płyta KG gr.12.5mm na ruszcie stalowym szpachla gipsowa,

14) Istniejące schody na piętro poddać renowacji po przez wykonanie nakładek z twardego drewna gr.2cm na stopnie i wymianę poręczy schodowych i dodatkowo zamontować przyścienne,

15) istniejące schody drabiniaste z piętra na poddasze wymienić na nowe z poręczami,

16) wykonać nowe piece na parterze budynku jak były istniejące z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozebranych pieców,

17) podłogi: na parterze budynku w łazienkach , kuchniach , przedpokoju, komunikacji 
i w wiatrołapie terakota w pokojach panele, na piętrze w łazienkach terakota, 
w pomieszczeniach kuchennych PCV, w pokojach wykładzina dywanowa, komunikacja przeszlifowanie istniejącej podłogi i pomalowanie dwukrotne farbą olejną

18) okładziny ścienne nad zlewem dwukomorowym i kuchniami wykonać ekran z płytek ściennych wysokości 80cm, w łazienkach płytki do wysokości 1.80m

19) malowanie sufitów i ścian farbami akrylowymi dwukrotnie.

20) ocieplenie budynku styropianem gr.12cm i wykonanie tynku elewacyjnego mineralnego 
w kolorze jasnym

21) Instalacje istniejące zdemontować i wykonać nowe,

22) wody opadowe z dachu za pomocą rynien Ø18 i rur spustowych Ø15 włączyć do kanalizacji deszczowej miejskiej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach, które są załącznikiem do siwz.

5. Dodatkowo wykonawca zamieści trzy artykuły w prasie informujące o zakresie i postępie prowadzonych prac.

§3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1  protokolarne przekazanie frontu robót,

1.2  udostępnienie  miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

1.3  przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania frontu robót,

1.4 zapewnienie nadzoru  przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego 
    w  § 2 pkt1,

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

3.1 przyjęcie frontu robót,

3.2 zagospodarowanie  miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,     utrzymanie porządku,   ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3.3 przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

3.4 prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu  wykonania robót.

3.5 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
z harmonogramem 	organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy  technicznej,

3.6   wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej i geodezyjnej

3.7 stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

§4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu umowy będzie/nie będzie korzystał z usług podwykonawców.

§5

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie ………od   podpisania umowy.

1.1 rozpoczęcie ustala się na dzień …………………………...

1.2 zakończenie całości robót budowlanych ustala się do dnia  ……….2017r

1.3 przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§6					        						Odbiór robót

1 Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy  robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy  robót ustalone zgodnie 
z harmonogramem:

2.1  W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów  pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

3.1 dziennika budowy,

3.2 dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej,

3.3 protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

3.4 aprobat technicznych , atestów lub certyfikatów,

3.5 deklaracji zgodności z PN,

3.6 dokumentacji technicznej,  z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

3.7  pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

4. Odbiór końcowy lub częściowy robót zostanie przeprowadzony przez  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie  7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę
o  gotowości do odbioru.

4.1 O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane powinno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza  dzień i godzinę odbioru.

4.2 Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru  z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa  w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w  zwłoce.

4.3 Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym 
w ust. 4  mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca  nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

4.4 Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez  Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Urzędu Miasta  
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia  wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

4.5 Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym  fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych 
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie  terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję  w skład, której wejdzie  kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiającego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie  wskazanym w ust. 4 pkt 4.1 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7
 Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie 
z zasadami określonymi Umową.

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej.

6. Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej nie może być mniejsza niż 30% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

§8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………… w wysokości ….% wartości oferty tj : …………	 (słownie: ……………………………………………………………).

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.  Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi 
w terminie 30 dni od    dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§9.

Rękojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na okres ……………………... Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.

3.1 Wykonawca niezwłocznie usunie wszystkie wady i usterki  wynikające z poprawnej eksploatacji przedmiotu umowy pojawiające się w okresie gwarancji.

3.2 W przypadku wystąpienia tej samej usterki trzykrotnie w okresie gwarancji ,pojedyńczego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu  umowy  na nowy.

3.3 Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okresy kiedy Zamawiający nie mógł korzystać 
z przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

5.1  odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

5.2  dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

7. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w protokołach odbioru.

8. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

§ 10

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez    dodatkowego wynagrodzenia  w terminach wynikających 
z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego  konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres nie przekracza    uprawnień Zamawiającego z mocy przepisów Ustawy  Prawo zamówień  publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy  zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony nowej umowy, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o następujące założenia:

3.1 w przypadku gdy na wykonane roboty dodatkowe określono w kosztorysie ofertowym ich ceny jednostkowe, ceny te zostaną pobrane z kosztorysu ofertowego,  a ilości wykonanych  robót z książki obmiarów,

3.2 w przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 pkt 3.1 niniejszego  paragrafu, a są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, rozliczone będą na podstawie  kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych 	przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 
o założenie, żę ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

3.3 w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
 w ust.3 pkt. 3.2, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD   (jako średnie) za  okres ich wbudowania, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowana będzie  wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez  zamawiającego.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§11

Zmiana umowy

1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 5., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt §10, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5. wraz 
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, 
i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2.2 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę w inny sposób, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

2.3 rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

2.4 przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący

3.1 w przypadku odstąpienia od całego elementu (części) robót określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

3.2  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego.

  - Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

3.3.1 ceny jednostkowe wykonanych robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

    - w przypadku gdy na wykonane roboty nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o założenie, żę ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

4. W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w §10 ust. 3, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

5. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

6. Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów opracowanych zgodnie z §10 ust. 3 pkt b niniejszego paragrafu.

§13

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie 
w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2 za odstąpienie od umowy niespowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

3.1 za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

3.2 za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek    ustawowych.

§14
 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej  zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem  odbioru przez drugą Stronę, listem  poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:							Wykonawca:

Urząd Miasta Bartoszyce

Ul. Boh Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego statusu prawnego lub adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- formularz oferty

- kosztorys wykonawcy

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o  których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla     Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

-Przedstawiciel ogólny			-

- Inspektor nadzoru budowlanego		-

b) Wykonawcy:

- Kierownik budowy				-

9. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY